**รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568)**

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม**

 **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหลุบเพ็ก |  |  | 🗸 | 217,000 | - | 217,000 |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโสกมูลนาค |  |  | 🗸 | 201,700 | - | 201,700 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง |  |  | 🗸 | 173,000 | - | 173,000 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านดงเย็น |  |  | 🗸 | 255,700 | - | 255,700 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาง |  |  | 🗸 | 171,000 | - | 171,000 |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่ |  |  | 🗸 | 284,900 | - | 284,900 |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านโคกไม้งาม |  |  | 🗸 | 152,500 | - | 152,500 |  |

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านซับม่วงไข่ |  |  | 🗸 | 131,500 | - | 131,500 |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 บ้านประชาแสนสุข |  |  | 🗸 | 152,500 | - | 152,500 |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 13 บ้านซับผักกูด |  |  | 🗸 | 152,500 | - | 152,500 |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านซับสมบูรณ์ |  |  | 🗸 | 287,000 | - | 287,000 |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าที่ทำการ อบต.ห้วยไร่ |  |  | 🗸 | 317,800 | - | 317,800 |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังเก่า (ด้านข้างกองช่าง) |  | 🗸 |  | 405,000 | - | 405,000 | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยยาง-วัดประชาแสนสุข หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง  |  | 🗸 |  | 2,833,000 |  | 2,150,000 | เงินอุดหนุน พ.ศ.2568  |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากเหตุอุทกภัย บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 | 🗸 |  |  | 120,000 | 119,500 | 500 |  |

 **1.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านซับทอง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ |  | 🗸 |  | 550,000 | - | 550,000 | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |

 **1.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง |  |  | 🗸 | 240,000 | - | 240,000 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง**

**2.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบลห้วยไร่ | 🗸 |  |  | 20,000 | 20,000 | - |  |
| 2 | โครงการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวตำบลห้วยไร่ |  |  | 🗸 | 5,000 | - | 5,000 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568 | 🗸 |  |  | 20,000 | 19,871 | 129 |  |
| 2 | โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง |  |  | 🗸 | 5,000 | - | 5,000 |  |
| 3 | อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลห้วยไร่ |  |  | 🗸 | 60,000 | - | 60,000 |  |

 **3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2568 |  |  | 🗸 | 20,000 | 19,871 | 129 |  |
| 2 | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ | 🗸 |  |  | 20,000 | 8,000 | 12,000 |  |
| 3 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 17 ประจำปี 2568 | 🗸 |  |  | 50,000 | 18,110 | 31,890 |  |
| 4 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลห้วยไร่ |  |  | 🗸 | 20,000 | - | 20,000 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม**

 **4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | โครงการ อบต.พบประชาชน |  | 🗸 |  | 10,000 | - | 10,000 | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |

**4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) |  | 🗸 |  | 60,000 | 1,000 | 59,000 |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ |  |  | 🗸 | 20,000 | - | 20,000 |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก |  |  | 🗸 | 5,000 | - | 5,000 |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2568 |  |  | 🗸 | 5,000 | - | 5,000 |  |
| 5 | โครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 🗸 |  |  | 15,000 | 13,978 | 1,022 |  |
| 6 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน | 🗸 |  |  | 20,000 | 15,732 | 4,268 |  |

 **4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % |  |  | 🗸 | 5,000 | - | 5,000 |  |

 **4.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลห้วยไร่ |  |  | 🗸 | 5,000 | - | 5,000 |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก |  | 🗸 |  | 20,000 | 7,6000 | 12,400 |  |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า |  | 🗸 |  | 30,000 | - | 30,000 | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 4 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ |  | 🗸 |  | 30,000 | - | 30,000 | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กรประจำปีงบประมาณ 2568 | 🗸 |  |  | 150,000 | - | 150,000 |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมความรู้การรักษาวินัยบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมายและการมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  | 🗸 | 5,000 | - | 5,000 |  |
| 3 | โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ประจำปีงบประมาณ 2568 |  |  | 🗸 | 20,000 | - | 20,000 |  |
| 4 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ |  |  | 🗸 | 124,000 | - | 124,000 |  |
| 5 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน |  |  | 🗸 | 19,800 | - | 19,800 |  |
| 6 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร |  |  | 🗸 | 19,800 | - | 19,800 |  |
| 7 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) |  |  |  | 16,000 |  | 16,000 |  |
| 8 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA |  |  |  | 2,500 |  | 2,500 |  |

**5.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | ค่าจัดซื้อลำโพงล้อลาก |  |  | 🗸 | 9,000 | - | 9,000 |  |

**5.3 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน |  |  | 🗸 | 6,600 | - | 6,600 |  |
| 2 | ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะดิน (เครื่องขุดหลุม) |  |  | 🗸 | 8,000 |  | 8,000 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **6.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน |  | 🗸 |  | 5,000 | - | 5,000 | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |

 **6.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ |  |  | 🗸 | 20,000 | - | 20,000 |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  |  | 🗸 | 10,000 | - | 10,000 |  |
| 3 | โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  |  |  | 🗸 | 20,000 | - | 20,000 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

 **7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม**  | **ผลการดำเนินงาน**  | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ** **ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ**  |
| 1 | โครงการส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต |  | 🗸 |  | 3,000 | - | 3,000 | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |